Протокол №6
заседания комиссии администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Куженер» «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы»

пгт.Куженер                                                                       «30» августа 2019г.

Комиссия администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Куженер» «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», назначенная постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» от 29 августа2019 года №183 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» от 6 октября 2017 г. №192» 

в составе:

председателя - представителя заказчика (застройщика)  Курочкина Павла Анатольевича, главы администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер»;
заместителя председателя – Фокиной Ольги Аркадьевны, главы муниципального образования, председателя Собрания депутатов Куженерского городского поселения;

секретаря комиссии – Михеевой Людмилы Алексеевны, главного специалиста администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер»;
и членов комиссии:

Тарасова Александра Геннадьевича, руководителя Отдела ГО ЧС ЕДДС и службы 112;

Севрюгина Александра Михайловича, депутата Собрания депутатов Куженерского городского поселения 3 созыва по Заречному многомандатному избирательному округу №3;
Атлашкина Геннадия Аркадьевича, члена общественного совета муниципального образования «Куженерский муниципальный район»;

Никифорова Владимира Анатольевича, заместителя начальника 28 ПСЧ  ФГКУ «4 отряд ФПС РМЭ»,
Рассмотрела информацию главы администрации муниципального образования «Городское поселение Куженер» Курочкина П.А. о ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Куженер» «Формирование современной городской среды» на 2019 год, в том числе об исполнении условий муниципального контракта, приемки выполненных подрядной организацией работ.
УСТАНОВИЛА:

1. Обществом с ограниченной ответственностью "Энергострой-Плюс" предъявлены к приемке работы по реконструкции парка по ул. Комсомольской в пгт. Куженер (первая очередь)
2. Работы осуществлялись ООО "Энергострой-Плюс", выполнившим следующие виды и объемы работ:

	№
	Вид работ
	Ед.изм.
	Кол-во единиц

	I
	Земляные работы: прокладка кабеля для подводки к светильникам в стойках забора

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	1,8

	2
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3
	4,49

	3
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Сигнальная лента)Т. ч. 1.10.98: Кзп=0,3; Кэм=0,3; Кзпм=0,3; Кмат=0,3; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; 
	км
	0,449

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	1,35

	5
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	км
	0,666

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	9,9

	II.
	Изготовление и установка стоек забора и светильники в них

	1
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1
	100 шт
	1,22

	2
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3
	0,112

	3
	Изготовление металлических стоек из профильной трубы
	т
	4,381

	4
	Монтаж металлических стоек
	т
	4,381

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,592

	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	1,592

	7
	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"
	шт
	122

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	3,05

	9
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	3,66

	10
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	122

	III.
	Изготовление и установка пролетов забора

	1
	Изготовление металлоконструкций каркаса забора, к=1,3
	т
	9,787

	2
	Монтаж металлоконструкций каркаса забора
	т
	9,787

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	7,55

	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	7,55

	IV
	Арки

	1
	Изготовление металлоконструкций 2-х арок
	т
	1,1878

	2
	Монтаж металлоконструкций 2-х арок
	т
	1,1878

	3
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3
	0,0338

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,468

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,468


	


3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28 июня 2019 г.; окончание работ 30 августа 2019г.
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по сооружению характеризуются следующими данными: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. Недоделки и дефекты не выявлены.

6. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

3999496  (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей  67 копеек.

Решение комиссии:
Предъявленные к приемке работы по реконструкции парка по ул. Комсомольской в пгт. Куженер (первая очередь) ПРИНЯТЬ.

Председатель комиссии

	
	
	.

	(подпись)
	
	(ф. и. о.)


Члены комиссии:

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)

	________________ 

          (подпись)
	/_______________________/

                    (Ф.И.О.)


