Реализация проекта «Формирование современной городской среды» 
1. В первую очередь необходимо создать папку в разделе комфортная городская среда:  Реализация проекта «Формирование современной городской среды»  на территории Куженерской городской администрации в 2019 году
2. Включить в нее следующие документы:
Постановления за 2019 год и протокола заседаний общественных комиссий за 2019г.
Реконструкция парка по ул. Комсомольской в пгт Куженер (первая очередь)

    Написать текст:   В рамках реализации в 2019 году на территории муниципального образования «Городское поселение Куженер» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» начались работы по реконструкция парка по ул. Комсомольской в пгт Куженер (первая очередь).
Заказчик:  муниципального образования «Городское поселение Куженер» Подрядчик: ООО «Энергострой-Плюс»

     28 июня 2019г администрацией  муниципального образования «Городское поселение Куженер» на основании  результатов проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт   №01083000066190000060001 на выполнение работ по реконструкции парка по ул. Комсомольской в пгт Куженер (первая очередь) с  ООО «Энергострой-Плюс». Цена контракта - 3 779 938 (три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 32 копейки.

        28 июня 2019г администрацией  муниципального образования «Городское поселение Куженер» подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту  №01083000066190000060001 на выполнение работ по реконструкции парка по ул. Комсомольской в пгт Куженер (первая очередь) с  ООО «Энергострой-Плюс», согласно которому цена контракта составила – 3 999 496 (три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч  четыреста девяносто шесть) рублей 67 копеек.  

       Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 августа 2019г.

     Фактическая дата окончания работ: 30 августа 2019г.

     ООО «Энергострой-Плюс» исполнены условия муниципального контракта, выполнены все виды и объемы работ, указанные в техническом задании.  

Затем фотографии. Фото загрузить поэтапно, парк до реконструкции и дальше поэтапно.
 Следующим вопросом Реализация проекта «Формирование современной городской среды»  на территории гп Куженер в 2018 году
Также постановления за 2018г и протокола за 2018г, фотографии
