
	


	«йЎЛЕДЎР 

ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЛЕДУРСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 06 мая  2014 года  № 38
 О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Юледурское сельское поселение» к работе в осенне–зимний период 2014 – 2015 годов.
         В целях надлежащей подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов администрация муниципального образования «Юледурское сельское поселение»  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать межведомственную комиссию по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Юледурское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

2. Утвердить  состав межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы муниципального образования «Юледурское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов согласно приложению №1.
3.  Сформировать план подготовки к осенне – зимнему периоду 2014-2015 годов с учётом итогов прохождения отопительного сезона 2013-2014 годов и предписании, выданных контрольно-надзорными органами:

3.1.в срок до 10 июня 2014 года провести гидравлические испытания тепловых сетей;

3.2.в срок до 20 мая 2014 года провести инвентаризацию остатков топлива по завершению отопительного сезона 2013-2014 годов с представлением информации в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куженерского муниципального района;
3.3. в срок до 15 июня 2014 года внести изменения в планы подготовки к осенне-зимнему периоду по результатам гидравлических испытаний;

3.4. представлять информацию о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону и заготовке топлива в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куженерского муниципального района;

3.5. в срок до 5 сентября 2014 года подготовить и провести аттестацию персонала, осуществляющего эксплуатацию объектов электро- и теплоснабжения;
3.6. обеспечить выполнение запланированных мероприятии по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне- зимнему периоду 2013-2014 годов к 15 сентября 2014 года с оформлением актов и паспортов готовности;

3.7. обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке котельных учреждений образования к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов к 25 августа 2014 года с оформлением актов и паспортов готовности.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Юледурское сельское поселение» от 08 мая 2013 года №28  «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы Юледурского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014годов»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Юледурское сельское поселение»
	Глава администрации МО                   «Юледурское  сельское  поселение»
	Т. Н. Чиркова


Приложение №1

                                                                                 к  постановлению администрации МО

                                                                                      «Юледурское сельское поселение»

от 06 мая 2014 г. №38 
СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов.

Чиркова Т.Н. – глава администрации муниципального образования «Юледурское сельское поселение», председатель комиссии.

Поликарпова Т.М. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Юледурский культурный комплекс», секретарь  комиссии.

Петров Е.В. – директор муниципального образовательного учреждения «Юледурская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию).

Малинина Г.Е. –  медсестра  МБУЗ «Юледурская  врачебная  амбулатория» (по согласованию).
Поликарпова Л.А. – заведующая детским садиком МДОУ «Юледурский детский сад №5 «Черёмушка» (по согласованию).

Якимова Н.В. – директор муниципального образовательного учреждения «Ивансолинская основная общеобразовательная школа» (по согласованию).
Горинов А.А. - директор муниципального образовательного учреждения «Большеляждурская начальная школа – детский сад» (по согласованию).

Губина Л.А. – заведующая детским садиком МДОУ «Ивансолинский детский сад №12 «Родничок» (по согласованию).
Поликарпов Н.А. – председатель ПК СХА (колхоз) «Искра» (по согласованию).
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